- Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Верхнеобливского сельского поселения

Е.В.Месенжинова_____________________

09 октября 2020 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории» отчетный период 9 месяцев  2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Верхнеобливского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей наружного уличного освещения | инспектор Федотова С.Н. | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 636,4 |  | 636,4 | 106,9 | 245,6 |
| 1..2 | Озеленение территории | инспектор Федотова С.Н. | Улучшение и поддержание состояния зеленных насаждений устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 264,3 |  | 264,3 | 169,5 | 169,5 |
| 1.3 | Организация и содержания мест захоронения | инспектор Федотова С.Н. | Улучшение состояния мест захоронения Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,0 |  | 7,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по содержанию территории | инспектор Федотова С.Н. | Улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 856,0 |  | 856,0 | 753,1 | 753,1 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 1763,7 |  | 1763,7 | 1029,5 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Инспектор                                            С.Н. Федотова