РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# Постановление

# «22» марта  2017 года                    № 18               х.Верхнеобливский

# Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе  Верхнеобливского сельского поселения

«Благоустройство территории»

по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 09.08.2013 года № 70 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной  программе Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения  № 81 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» по состоянию на 01.01.2017 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Верхнеобливского

сельского поселения                                                                            А.В. Марченко

ОТЧЕТ

о ходе работ муниципальной

программе  Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» по результатам за 2016 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2016 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 328,2 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 328,2 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

2. Реализация муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Благоустройство территории»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- организация освещения улиц на территории поселения;

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

- организация содержания, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения;

- придание территории современного облика;

- создание благоприятных условий отдыха  для саморазвития и воспитания детей;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями,

учреждениями и жителями поселения при решении вопросов благоустройства территории;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (обрезка деревьев);

- организация и содержание мест захоронения.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории » на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»    отчетный период 12 мес. 2016 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Верхнеобливскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Верхнеобливского

сельского поселения № 18

от 22.03.2017 г.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения:

«Благоустройство территории»

отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 101,7 | 101,7 | 3/101,7 |
| 1.1. | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение состояния территории Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31,7 | 31,7 | 1/31,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие работы по техническому обслуживанию сети наружного освещения ул. Советской в х. Верхнеобливский | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 69,8 | 69,8 | 1/69,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие Проверка схем включения прибора учета | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2 | 0,2 | 1/0,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Озеленение территории» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Улучшение и поддержание состояния зеленных насаждений устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 139,6 | 139,6 | 6/139,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие Содержание площадей и парков | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение состояния территории Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 116,9 | 116,9 | 3/116,9 |
| 1.2.2 | Мероприятие Приобретение запчастей на бензокосилки | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение сантитарно-эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,8 | 15,8 | 1/15,8 |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие Приобретение однолетних цветов | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение сантитарно-эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,8 | 3,8 | 1/3,8 |
| 1.2.5 | Мероприятие Приобретение ГСМ | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение сантитарно-эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,1 | 3,1 | 1//3,1 |
| 1.2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Улучшение состояния мест захоронения Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,7 | 20,7 | 1/20,7 |
| 1.3.1 | Мероприятие Завоз песка на кладбище | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение состояния мест захоронения Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,7 | 20,7 | 1/20,7 |
| 1.4.1 | Контрольное событие программы | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 « Прочие мероприятия по содержанию территории» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 66,2 | 66,2 | 5/66,2 |
| 1.4.1 | Мероприятие Ремонт памятников погибшим воинам | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | Улучшение состояния памятных мест | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,8 | 12,8 | 1/12,8 |
| 1.4.2 | Мероприятие Вывоз ТБО | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19,1 | 19,1 | 1/19,1 |
| 1.4.3 | Мероприятие трудоустройство безработных граждан | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение состояния мест захоронения Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,8 | 11,8 | 1/11,8 |
| 1.4.5 | Мероприятие Приобретение материалов для ремонта памятников погибшим воинам | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22,5 | 22,5 | 2/22,5 |
| 1.4.6 | Контрольное событие программы | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 328,2 | 328,2 | 328,2 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» территории Верхнеобливского сельского поселения» |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс. м2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 6 | 6 | 6 | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 2 | 2 | 2 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение освещения улиц на территории поселения | Улучшение освещения улиц на территории поселения | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Озеленение территории» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение уровня озеленения территории поселения | Увеличение уровня озеленения территории поселения | - |
| 3. | Основное мероприятие» 3 Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение состояния мест захоронения Верхнеобливского сельского поселения | Улучшение состояния мест захоронения Верхнеобливского сельского поселения | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Прочие мероприятия по содержанию территории» | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| 5 | Контрольное событие программы | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Х |  |  |  | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство территории» |
| 1 | Решение «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2015 год и плановый период 2016г» № 126 от 25.12.2015г | На реализацию Программы в 2016 г выделено 328,2 тыс. руб. | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.201631.12.2016 | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»                                                                                                 за  2016г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории » | всего | 328,2 | 328,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 328,2 | 328,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | всего | 31,7 | 31,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 31,7 | 31,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 «Озеленение территории» | Мероприятие -Содержание площадей и парков | всего | 139,6 | 139,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 139,6 | 139,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 «Организация и содержание мест захоронения» | Мероприятие по завозу песка на кладбище | всего | 20,7 | 20,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,7 | 20,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 « Прочие мероприятия по содержанию территории» | Мероприятие Ремонт памятников погибшим воинам Мероприятие по вывозу ТБО | всего | 66,2 | 66,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 66,2 | 66,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

## ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

## Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Верхнеобливское сельское поселение.

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение уровня озеленения территории поселения;

-увеличение количества мест массового отдыха;

-создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения;

-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения;

- повысить доступность, безопасность и качество улучшить условия эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранить и укрепить их здоровье.

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения 
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство территории » (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения», в том числе: | 101,7 | 101,7 | - | - |
| -освоение лимитов уличного освещения | 31,7 | 31,7 | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Советской в х. Верхнеобливский | 69,8 | 69,8 | - | - |
| - проверка схем включения прибора учета | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Основное мероприятие «Озеленение территории», в том числе: | 139,6 | 139,6 | - | - |
| -содержание территории парков и площадей | 116,6 | 116,6 | - | - |
| - приобретение однолетних цветов | 3,8 | 3,8 | - | - |
| - приобретение ГСМ | 3,1 | 3,1 | - | - |
| - приобретение запчастей на бензокосилки | 15,8 | 15,8 | - | - |
| Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения», в том числе: | 20,7 | 20,7 | - | - |
| Завоз песка на кладбище | 20,7 | 20,7 | - | - |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по содержанию территории, в том числе: | 66,2 | 66,2 | - | - |
| -ремонт памятников погибшим войнам | 12,8 | 12,8 | - | - |
| - вывоз ТБО | 19,1 | 19,1 | - | - |
| - трудоустройство безработных граждан | 11,8 | 11,8 | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта памятников погибшим войнам | 22,5 | 22,5 | - | - |
| ВСЕГО: | 328,2 | 328,2 | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории » (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения», в том числе: | - | - | - |
| -освоение лимитов уличного освещения | - | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Советской в х. Верхнеобливский | - | - | - |
| - проверка схем включения прибора учета | - | - | - |
| Основное мероприятие «Озеленение территории», в том числе: | - | - | - |
| -содержание территории парков и площадей | - | - | - |
| - приобретение однолетних цветов | - | - | - |
| - приобретение ГСМ | - | - | - |
| - приобретение запчастей на бензокосилки | - | - | - |
| Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения», в том числе: | - | - | - |
| -завоз песка на кладбище | - | - | - |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по содержанию территории», в том числе: | - | - | - |
| -ремонт памятников погибшим войнам | - | - | - |
| - вывоз ТБО | - | - | - |
| - трудоустройство безработных граждан | - | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта памятников погибшим войнам | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории » (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -освоение лимитов уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Советской в х. Верхнеобливский | - | - | - | - | - | - |
| - проверка схем включения прибора учета | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Озеленение территории», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -содержание территории парков и площадей | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение однолетних цветов | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение ГСМ | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение запчастей на бензокосилки | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -завоз песка на кладбище | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по содержанию территории, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -ремонт памятников погибшим войнам | - | - | - | - | - | - |
| - вывоз ТБО | - | - | - | - | - | - |
| - трудоустройство безработных граждан | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта памятников погибшим войнам | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории » (наименование программы) |
| --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -освоение лимитов уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Советской в х. Верхнеобливский | - | - | - | - | - | - |
| - проверка схем включения прибора учета | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Озеленение территории», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -содержание территории парков и площадей | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение однолетних цветов | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение ГСМ | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение запчастей на бензокосилки | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -завоз песка на кладбище | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по содержанию территории, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -ремонт памятников погибшим войнам | - | - | - | - | - | - |
| - вывоз ТБО | - | - | - | - | - | - |
| - трудоустройство безработных граждан | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материалов для ремонта памятников погибшим войнам | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |