РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# Постановление

«22» марта 2017 года              № 19                                  х.Верхнеобливский

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе Верхнеобливского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 09.08.2013 года № 70 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Верхнеобливского сельского поселения «Развитие  транспортной системы » утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения № 79 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие  транспортной системы» по состоянию на 01.01.2017 г  согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Верхнеобливского

сельского поселения                                                                      А.В. Марченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Верхнеобливского

сельского поселения № 19

от 22.03.2017 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе Верхнеобливского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по результатам за 2016 год

По муниципальной программе Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2016 году было выделено 2388,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

областного бюджета –0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2388,6 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 2388,6 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2388,6 тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  по результатам за 2016 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы»    отчетный период 12 мес. 2016 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Верхнеобливскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий программ муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016г.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» отчетный период 12 мес. 2016 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 «Развитие транспортной системы » |
| Основное мероприятие 1.1: «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них» | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2388,6 | 2388,6 | 16/2388,6 |
| Мероприятие 1.1.1. Механизированная снегоочистка автомобильных дорог | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 75,8 | 75,8 | 1/75,8 |
| Мероприятие 1.1.2. Скашивание травы на обочинах, откосах автомобильных дорог на территории Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28,0 | 28,0 | 1/28,0 |
| Мероприятие 1.1.3. Нанесение разметки проезжей части автомобильных дорог в х. Качалин ул. Н.В. Харченко, х. Верхнеобливский ул. Советская Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,5 | 13,5 | 1/13,5 |
| Мероприятие 1.1.4. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах в х. Качалин по ул. Н.В. Харченко, х. Верхнеобливский ул. Советская, пер. Центральный, пер. Зеленый Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99,8 | 99,8 | 1/99,8 |
| Мероприятие 1.1.5. Установка дорожных знаков в х. Качалин по ул. Н.В. Харченко, в х. Верхнеобливский по ул. Советской Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 210,3 | 2310,3 | 3/210,3 |
| Мероприятие 1.1.6. Установка дополнительных автономных светофорных объектов в х. Верхнеобливский по ул. Советской, в х. Качалин по ул. Н.В. Харченко Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 388,0 | 388,0 | 4/388,0 |
| Мероприятие 1.1.7. Проверка сметной документации | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,0 | 2,0 | 2/2,0 |
| Мероприятие 1.1.8. Установка указателей улиц по ул. Ленина в х. Новониколаевский, по ул. Советская, по ул. Школьная в х. Верхнеобливский, по ул. Н.В. Харченко в х. Качалин, по ул. Заречная в х. Малокачалин Верхнеобливском сельском поселении | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 92,8 | 92,8 | 1/92,8 |
| Мероприятие 1.1.9. Приобретение бруса для ремонта моста в х. Малокачалин через р. Гнилая Тацинского района Ростовской области | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9,2 | 9,2 | 1/9,2 |
| Мероприятие 1.1.10. выполнение работ по разработке выполнение проектных и изыскательных работ на «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в х. Качалин | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 700,0 | 700,0 | 1/700,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 769,2 | 769,2 | 10/769,2 |
| Мероприятие 1.2.1. Установка системы освещения на солнечной батарее в х.Верхнеобливский ул. Гагарина, пер. Зеленый, в х. Качалин пер. Пролетарский, пер. Пионерский | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 376,0 | 376,0 | 4/376,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Работа по техническому обслуживанию сети наружного освещения в х. Качалин ул. Н.В. Харченко | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 42,3 | 42,3 | 1/42,3 |
| Мероприятие 1.2.3. Работа по техническому обслуживанию сети наружного освещения в х. Малокачалин ул. Заречная | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 39,8 | 39,8 | 1/39,8 |
| Мероприятие 1.2.4. Приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Заречная в х. Малокачалин Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33,3 | 33,3 | 1/33,3 |
| Мероприятие 1.2.5. Приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Н.В. Харченко в х. Качалин Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99,9 | 99,9 | 1/99,9 |
| Мероприятие 1.2.6. Приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Советская в х. Верхнеобливский Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 34,2 | 34,2 | 1/34,2 |
| Мероприятие 1.2.7. Освоение лимитов на уличное освещение | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 143,1 | 143,1 | 1/143,1 |
| Итого по муниципальной программе |  | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Верхнеобливского сельского поселения; улучшение транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2388,6 | 2388,6 | 2388,6 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы » |
| 1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 24,5 | 24,5 | 24,5 Верхнеобливского сельского поселения | - |
| .1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | Отсутствие финансирования |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Верхнеобливскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Верхнеобливское сельское поселение | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 1.1. |
| 1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Верхнеобливское сельское поселение | - | - | Отсутствие финансирования | 2.1. |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий программ муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них» | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.1.1 | Мероприятие Механизированная снегоочистка автомобильных дорог | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.1.2 | Мероприятие Скашивание травы на обочинах, откосах автомобильных дорог на территории Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.1.3 | Мероприятие Нанесение разметки проезжей части автомобильных дорог в х. Качалин ул. Н.В.Харченко, х. Верхнеобливский ул. Советская Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.1.4 | Мероприятие Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах в х. Верхнеобливский ул. Советская, пер. Центральный, пер. Зеленый, х. Качалин ул. Н.В. Харченко Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | - |
| 1.1.5 | Мероприятие Установка дорожных знаков в х. Качалин ул. Н.В. Харченко х. Верхнеобливский ул. Советская Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | - |
| 1.1.6 | Мероприятие Установка дополнительных автономных светофоров в х. Верхнеобливский ул. Советская, х. Качалин ул. Н.В. Харченко Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.1.7 | Мероприятие Проверка сметной документации | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных | - |
| 1.1.8 | Мероприятие Установка указателей улиц по ул. Ленина в х. Новониколаевский, по ул. Советская в х. Верхнеобливский, по ул. Школьная в х. Верхнеобливский, по ул. Н.В. Харченко в х. Качалин, по ул. Заречной в х. Малокачалин в Верхнеобливском сельском поселении | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных | - |
| 1.1.9 | Мероприятие приобретение бруса для ремонта моста в х. Малокачалин через р. Гнилую Тацинского района Ростовской области | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.1.10 | Мероприятие Выполнение работ по разработке выполнение проектных работ на «капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в х. Качалин» | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.1 | Мероприятие Установка системы освещения на солнечной батарее в х.Верхнеобливский ул. Гагарина, пер. Зеленый, в х. Качалин пер. Пролетарский, пер. Пионерский | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.2 | Мероприятие Работа по техническому обслуживанию сети наружного освещения в х. Качалин ул. Н.В. Харченко | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.3 | Мероприятие Работа по техническому обслуживанию сети наружного освещения в х. Малокачалин ул. Заречная | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.4 | Мероприятие Приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Заречная в х. Малокачалин Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.5 | Мероприятие Приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Н.В. Харченко в х. Качалин Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.6 | Мероприятие Приобретение материалов для ремонта уличного освещения по ул. Советская в х. Верхнеобливский Верхнеобливского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 1.2.7 | Мероприятие Освоение лимитов на уличное освещение | Инспектор ЖКХ Федотова С.Н | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | - |
|  |  |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Решение «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2016г» № 126 от 25.12.2015г | На реализацию Программы в 2015 г выделено 465,9 тыс. рублей | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.2016-31.12.2016 | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за  2016г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения | «Развитие транспортной системы» | всего | 2388,6 | 2388,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2388,6 | 2388,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1 | Механизированная снегоочистка автомобильных дорог | всего | 75,8 | 75,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 75,8 | 75,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1. 2. | Скашивание травы на обочинах, откосах автомобильных дорог на территории Верхнеобливского сельского поселения | всего | 28,0 | 28,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,0 | 28,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Нанесение разметки проезжей части автомобильных дорог в х. Качалин ул. Н.В.Харченко, х. Верхнеобливский ул. Советская Верхнеобливского сельского поселения | всего | 13,5 | 13,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13,5 | 13,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.4. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах в х. Качалин по ул. Н.В. Харченко, х. Верхнеобливский ул. Советская, пер. Центральный, пер. Зеленый Верхнеобливского сельского поселения | всего | 99,8 | 99,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 99,8 | 99,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.5. | Установка дорожных знаков в х. Качалин по ул. Н.В. Харченко, в х. Верхнеобливский ул. Советской на Верхнеобливского сельского поселения | всего | 201,3 | 201,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 201,3 | 201,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.6. | Установка дополнительных автономных светофорных объектов в х. Верхнеобливский по ул. Советской, в х. Качалин по ул. Н.В. Харченко Верхнеобливского сельского поселения | всего | 388,0 | 388,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 388,0 | 388,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.7. | Проверка сметной документации | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.8. | Установка указателей улиц по ул. Ленина в х. Новониколаевский, по ул. Советской в х. Верхнеобливский, по ул. Н.В. Харченко в х. Качалин, по ул. Заречной в х. Малокачалин в Верхнеобливском сельском поселении | всего | 92,8 | 92,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 92,8 | 92,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.9. | Приобретение бруса для ремонта моста в х. Малокачалин через р. Гнилая Тацинского района Ростковой области | всего | 9,2 | 9,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9,2 | 9,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.10. | Выполнение работ по разработке выполнение проектных работ на «капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в х. Качалин Верхнеобливского сельского поселения | всего | 700,0 | 700,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 700,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Установка системы освещения на солнечной батарее в х. Верхнеобливский ул. Гагарина, пер. Зеленый, в х. Качалин пер. Пролетарский, пер. Пионерский | всего | 376,0 | 376,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 376,0 | 376,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 | Работа по техническому обслуживанию сети | всего | 42,3 | 42,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  | наружного освещения в х. Качалин ул. Н.В.Харченко Верхнеобливского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 42,3 | 42,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Работа по техническому обслуживанию сети наружного освещения в х. Малокачалин ул. Заречная Верхнеобливского сельского поселения | всего | 39,8 | 39,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 39,8 | 39,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.4 | Приобретение материала для ремонта уличного освещения по ул. Заречной в х. Малокачалин Верхнеобливского сельского поселения | всего | 33,3 | 33,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,3 | 33,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.5 | Приобретение материала для ремонта уличного освещения по ул. Н.В. Харченко в х. Качалин Верхнеобливского сельского поселения | всего | 99,9 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 99,9 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.6 | Приобретение материала для ремонта уличного освещения по ул. Советской в х. Верхнеобливский Верхнеобливского сельского поселения | всего | 34,2 | 34,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34,2 | 34,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.7 | Освоение лимитов на уличное освещение | всего | 143,1 | 143,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 143,1 | 143,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- сокращения количества ДТП;

- увеличение охвата населения автомобильными дорогами;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения качества обслуживания  автомобильных дорог;

- улучшение экологической ситуации

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

### Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году;

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году;

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Основное мероприятие 1.1 «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них» 1619,4 1619,4 - - Основное мероприятие 1.2. «Содержание сетей наружного уличного освещения» 769,2 769,2 - - ВСЕГО: 2388,6 2388,6 - - Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1 «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них» | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание сетей наружного уличного освещения» | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Верхнеобливского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1 «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание сетей наружного уличного освещения» | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1 «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание сетей наружного уличного освещения» | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| муниципальная программа реализовалась эффективно, но рекомендовано к дальнейшей реализацию программы закрыть в связи с передачей полномочий Администрации Тацинского района. |