Приложение №2

к постановлению № 96 от 04.10.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнеобливского сельского поселения на 2011-2014 годы

по состоянию на «01» октября  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Озеленение | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 111,1 | 111,1 | 95,5 | 15,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 111,1 | 111,1 | 95,5 | средства 4 квартала |
| 2. | Содержание кладбищ | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 19,9 | 19,9 | 19,7 | 0,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,7 | средства 4 квартала |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 26,0 | 26,0 | 21,8 | 4,2 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 21,8 | средства4 квартала |
| 4 | Выполнение мероприятий в области коммунального хозяйства | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 581,1 | 581,1 | 316,8 | 264,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 581,1 | 581,1 | 316,8 | средства 4 квартал |
| 5 | проведение акарицидных обработок в природных биотопах | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 754,9 | 754,9 | 470,6 | 284,3 |

Глава Верхнеобливского сельского поселения                                                    А.В.Марченко

исп.  Начальник сектора Ломова И.В.