Приложение №1

к постановлению № 96 от 04.10.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Верхнеобливского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» октября  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 72,4 | 72,4 | 62,4 | 10,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 72,4 | 72,4 | 62,4 | средства 4 квартала |
| 2. | Содержание автомобильных дорог поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Всего | 10115,4 | 10115,4 | 7140,5 | 2975,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1552,4 | 1552,4 | 1335,0 | 217,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 8563,0 | 8563,0 | 5805,5 | 2757,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 10187,8 | 10187,8 | 7202,9 | 2984,9 |

Глава Верхнеобливского сельского поселения                                                    А.В.Марченко

исп.  Начальник сектора Ломова И.В.